VIGIASAÚDE RECIFE

Integrantes

Kristyson Alpino

Pedro Victor Gomes

Leandro Lima

1. Nome da proposta

VigiaSaúde Recife

Plataforma Comunitária Inteligente de Vigilância em Saúde Ambiental.

O nome VigiaSaúde representa a participação ativa da população no monitoramento do território, enquanto “Recife” delimita inicialmente a área de aplicação do projeto.

O foco da proposta está na identificação e acompanhamento de situações relacionadas a vetores, pragas urbanas, animais sinantrópicos e animais peçonhentos que possam representar riscos à saúde humana, como mosquitos, roedores, escorpiões e serpentes.

2. Definição do projeto em uma frase

“O VigiaSaúde Recife é uma plataforma digital colaborativa que transforma registros feitos pela comunidade sobre vetores, pragas urbanas e animais peçonhentos em inteligência territorial para apoiar a prevenção, priorização e atuação dos serviços públicos de saúde.”

3. Atores de inovação social envolvidos

Seguindo a lógica de Rollin & Vincent (2007), os atores são distribuídos conforme o papel desempenhado dentro do processo de inovação social.

| Ator | Papel | Participação no VigiaSaúde |
| --- | --- | --- |
| Secretaria de Saúde do Recife / Vigilância de Zoonoses | Portador da inovação | Define protocolos sanitários, analisa informações, orienta prioridades e coordena as ações de vigilância. |
| Prefeitura do Recife, FACEPE, FINEP, CNPq, Ministerio da Ciencia Tecnologia e Educacao, e da Saude | Financiador / articulador público | Pode viabilizar recursos financeiros, humanos e institucionais para implantação, manutenção e expansão da solução. |
| EMPREL | Parceiro tecnológico | Apoia o desenvolvimento da plataforma, infraestrutura digital, banco de dados, integrações e segurança da informação. |
| UNICAP | Parceiro científico e de inovação | Apoia pesquisa aplicada, desenvolvimento e avaliação da IA, análise de dados, UX, testes e avaliação dos resultados do projeto. |
| Moradores e lideranças comunitárias | Preneurs / adotantes ativos | Participam da cocriação, registram ocorrências, validam informações do território e avaliam os resultados das intervenções. |
| Agentes de Saúde Ambiental e Controle de Endemias | Preneurs institucionais | Utilizam os dados em campo, realizam validação técnica, registram inspeções e alimentam novamente a plataforma. |

Relação entre os atores

O projeto não funciona de maneira unilateral. Não seria simplesmente “Prefeitura → aplicativo → população”.

A EMPREL e a UNICAP oferecem suporte tecnológico, científico e metodológico. O principal diferencial de inovação social está na transformação da comunidade de receptora das políticas públicas para participante ativa na produção e validação das informações sobre o próprio território.

4. Análise SWOT completa

| FORÇAS | FRAQUEZAS |
| --- | --- |
| • Participação comunitária • Georreferenciamento • IA como apoio para cruzar dados • PWA Offline-First • Integração entre atores • Inteligência territorial | • Dependência da adesão • Registros incorretos • Necessidade de validação técnica • Custos de manutenção • Desigualdade digital • Necessidade de integração pública |
| OPORTUNIDADES | AMEAÇAS |
| • Transformação digital • Dados públicos • Evolução da IA no cruzamento dos dados • Parceria UNICAP–poder público • Expansão para outras cidades • Educação em saúde | • Registros falsos • Privacidade e LGPD • Sobrecarga das equipes • Mudanças administrativas • Erros da IA • Falta de financiamento continuado |

5. Possíveis agentes de fomento e financiamento

É importante diferenciar quem poderia financiar diretamente de quem poderia oferecer pesquisa, infraestrutura, bolsas ou apoio institucional. As instituições abaixo representam possíveis caminhos de financiamento para uma implementação real; não se trata de parcerias já formalizadas.

1. Prefeitura do Recife / Secretaria Municipal de Saúde

- Implantação e operação municipal da solução.

- Desenvolvimento inicial, infraestrutura, capacitação, divulgação e expansão territorial.

- É o caminho mais natural por estar diretamente relacionado à vigilância e prevenção em saúde municipal.

2. FACEPE — Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco

- Potencial apoio a pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e bolsas.

- A participação da UNICAP favorece a estruturação do VigiaSaúde como projeto de pesquisa aplicada e inovação.

3. FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos

- Possível apoio a etapas avançadas de desenvolvimento tecnológico e inovação.

- Pode ser associada a frentes como Inteligência Artificial, análise geoespacial, plataformas digitais e processamento de dados urbanos.

4. CNPq

- Pode apoiar a dimensão científica por meio de bolsas de pesquisa, iniciação científica, desenvolvimento tecnológico e projetos acadêmicos.

- A UNICAP poderia coordenar estudos relacionados à IA, Ciência de Dados, participação comunitária e avaliação de impacto social.

5. Ministério da Saúde

- Possível apoio por meio de programas, transferências ou chamadas ligadas a arboviroses, zoonoses, controle de vetores, vigilância em saúde e prevenção de agravos.

6. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

- Possível participação em políticas e mecanismos voltados à transformação digital, cidades inteligentes, Inteligência Artificial, pesquisa aplicada e inovação social.

Estratégia de financiamento recomendada

Para tornar o projeto mais realista, recomenda-se um modelo híbrido de financiamento e apoio institucional:

| Agente | Contribuição proposta |
| --- | --- |
| Prefeitura do Recife | Implantação e operação pública. |
| FACEPE / CNPq | Pesquisa, bolsas e avaliação científica. |
| FINEP / programas de inovação | Desenvolvimento e evolução tecnológica. |
| UNICAP | Pesquisa aplicada, laboratório, pesquisadores, professores e estudantes. |
| EMPREL | Infraestrutura, integração tecnológica e suporte ao ecossistema municipal. |

6. Valor ou custo real para viabilizar o projeto

Para transformar o VigiaSaúde Recife em um piloto funcional e tecnicamente validável, foi adotado como referência um ciclo de 6 meses, com um território piloto, participação aproximada de 50 a 100 moradores e 5 a 10 agentes de campo. A estimativa considera contratação por projeto/parcerias, desenvolvimento de uma PWA, backend georreferenciado, dashboard, módulo inicial de IA, testes, segurança, oficinas comunitárias e avaliação do piloto.

Estimativa central de viabilização R$ 247.967,00 (arredondado para R$ 250.000,00 para fins de captação). Faixa realista: R$ 230 mil a R$ 280 mil, variando conforme o nível de cessão de equipe, infraestrutura e bolsas por Prefeitura, EMPREL e UNICAP.

6.1 Premissas utilizadas na estimativa

Os valores de pessoal foram ancorados em referências salariais de tecnologia para Recife em 2026. Como exemplos, a Robert Half aponta mediana mensal de aproximadamente R$ 12.250 para Desenvolvedor Full-Stack Pleno, R$ 11.300 para Desenvolvedor Back-End Pleno, R$ 8.400 para Product Owner, R$ 17.500 para Especialista/Cientista de Dados e R$ 8.750 para Analista de Testes Pleno. Os valores finais abaixo representam esforço parcial ou integral durante o período do piloto, e não a contratação de todos os perfis em tempo integral pelos seis meses.

| Componente | Premissa | Valor estimado (R$) |
| --- | --- | --- |
| Coordenação / Product Owner | 0,5 dedicação por 6 meses | 25.200 |
| Desenvolvimento Full-Stack / PWA | 1 profissional por 6 meses | 73.500 |
| Backend, geodados e integrações | 0,5 dedicação por 4 meses | 22.600 |
| Ciência de Dados / IA | 0,5 dedicação por 4 meses | 35.000 |
| QA e testes | 0,5 dedicação por 3 meses | 13.125 |
| UX/UI e pesquisa com usuários | Serviço concentrado em descoberta, protótipo e testes | 18.000 |
| Segurança, LGPD e revisão de arquitetura | Avaliação técnica e adequações | 12.000 |
| Cloud, domínio, logs e monitoramento | Ambiente de desenvolvimento, homologação e piloto - 6 meses | 6.000 |
| Oficinas comunitárias, materiais e logística | Cocriação, testes presenciais e apoio de campo | 12.000 |
| Capacitação, comunicação e lançamento do piloto | Treinamento de agentes e mobilização local | 8.000 |
| Reserva técnica / contingência | Aproximadamente 10% | 22.542 |

TOTAL ESTIMADO: R$ 247.967,00

A infraestrutura pura de nuvem representa parcela pequena do orçamento. Como referência, serviços gerenciados atuais permitem iniciar uma aplicação em produção com planos básicos na ordem de dezenas de dólares por mês; o orçamento de R$ 6.000 foi mantido de forma conservadora para cobrir ambientes separados, armazenamento de imagens, logs, domínio, monitoramento, mapas e eventuais excedentes de uso. A maior parcela do custo é mão de obra especializada e execução do piloto.

6.2 Estratégia para reduzir o desembolso direto

O custo de mercado não significa necessariamente que todo o valor precise sair de uma única fonte. Em um arranjo institucional, parte do esforço pode ser oferecida como contrapartida: pesquisadores e bolsistas da UNICAP, infraestrutura e integração pela EMPREL, agentes de campo e suporte operacional pela Prefeitura. Com contrapartidas formalizadas, o desembolso financeiro do piloto pode ficar abaixo do custo integral de mercado.

6.3 Valor sugerido para captação

Para apresentação a financiadores, recomenda-se solicitar R$ 250.000,00 para executar o piloto completo de seis meses. Esse valor permite entregar produto funcional, teste em campo, avaliação técnica e social e um relatório de escalabilidade, evitando captar apenas recursos para um protótipo sem validação real.

7. Detalhamento do projeto e método de realização

O VigiaSaúde Recife será desenvolvido por método incremental e participativo. A tecnologia será construída junto aos usuários e validada em campo antes de qualquer proposta de expansão. O método combina Design Centrado no Usuário, desenvolvimento ágil, validação técnica pela Vigilância em Saúde e avaliação de impacto social.

7.1 Escopo do piloto

• Um território piloto do Recife, escolhido em conjunto com a Vigilância de Zoonoses a partir de relevância sanitária, presença de lideranças locais e viabilidade operacional.

• 50 a 100 moradores participantes da fase piloto, incluindo lideranças e voluntários locais.

• 5 a 10 agentes de Saúde Ambiental/Endemias como usuários institucionais de validação em campo.

• PWA Offline-First para registros com localização, fotografia, categoria e contexto.

• Banco de dados georreferenciado e mapa colaborativo, com localização pública agregada para proteção da privacidade.

• Dashboard para acompanhamento, filtros territoriais, status, recorrência e priorização.

• IA como apoio à classificação de imagens e detecção de padrões, sempre com validação humana.

7.2 Método de execução em 6 meses

| Etapa | Atividades principais | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 - Governança e cocriação | Formalização do grupo de trabalho; seleção do território piloto; definição dos tipos de ocorrência; oficinas com moradores e agentes; mapeamento do fluxo atual e requisitos de privacidade. | Backlog validado, regras do piloto e protótipo conceitual. |
| Mês 2 - UX, arquitetura e protótipo | Prototipação das telas; testes de usabilidade; desenho da arquitetura; modelo de dados; regras de acesso; definição do ICRS e dos critérios de prioridade. | Protótipo navegável, arquitetura e plano de dados/LGPD. |
| Meses 3 e 4 - Desenvolvimento do MVP | Construção da PWA, modo offline, autenticação, API, banco georreferenciado, upload de imagens, mapa, dashboard e trilha de status. Implementação do primeiro modelo de apoio por IA. | MVP integrado em ambiente de homologação. |
| Mês 5 - Testes e preparação do campo | Testes funcionais, QA, segurança, acessibilidade, revisão de privacidade, treinamento dos agentes e preparação da comunidade participante. | Versão piloto liberada, usuários capacitados e protocolo de suporte. |
| Mês 6 - Piloto, medição e avaliação | Operação assistida; acompanhamento semanal; validação técnica; pesquisa com moradores; medição de tempos e taxas; análise de recorrência; lições aprendidas. | Relatório de impacto, backlog de melhorias e plano de expansão. |

7.3 Fluxo operacional

1) O morador identifica uma situação e registra foto, localização e contexto. 2) O aplicativo armazena o registro mesmo sem internet e sincroniza quando houver conexão. 3) O backend organiza os dados e a IA pode sugerir uma categoria ou sinalizar concentração territorial. 4) O dashboard apresenta a ocorrência e seu nível de prioridade. 5) O agente de campo realiza a validação técnica. 6) A ocorrência recebe encaminhamento, orientação ou intervenção. 7) A comunidade recebe retorno e informa se o problema persiste. O ciclo gera aprendizado para novas priorizações.

7.4 Regras de segurança, ética e LGPD

• A IA não realiza diagnóstico e não substitui a decisão dos profissionais de saúde.

• Endereços residenciais não serão exibidos publicamente; mapas públicos trabalharão com agregação territorial.

• Dados pessoais serão minimizados e acessados conforme perfil de usuário e necessidade operacional.

• Registros técnicos terão trilha de auditoria e histórico de alterações.

• A política de retenção, base legal e termos de uso serão validados juridicamente antes do piloto.

• Conteúdos suspeitos ou registros falsos poderão ser moderados e nunca serão considerados confirmação sanitária apenas por votação comunitária.

7.5 Indicadores de sucesso do piloto

| Indicador | Meta do piloto |
| --- | --- |
| Tempo entre registro e validação/encaminhamento técnico | Redução de pelo menos 30% em relação à linha de base do fluxo selecionado. |
| Ocorrências prioritárias tecnicamente validadas | Meta de pelo menos 70% dos encaminhamentos prioritários. |
| Ocorrências validadas com encaminhamento ou intervenção | Meta de pelo menos 80%. |
| Recorrência de relatos após intervenção | Meta exploratória de redução de pelo menos 25% nas áreas acompanhadas. |
| Percepção de utilidade pelos usuários do piloto | Meta de pelo menos 80% de avaliação positiva. |

7.6 Critério para expansão

O projeto só avança para novos territórios após a análise do piloto. A decisão de expansão deve considerar adesão comunitária, qualidade dos registros, capacidade de resposta das equipes, segurança dos dados, desempenho da IA e efeito sobre o tempo de resposta. Essa lógica reduz o risco de escalar uma tecnologia antes de comprovar sua utilidade.

8. Pitching completo para apresentação e possível captação de recursos

Roteiro pensado para uma apresentação de aproximadamente 5 minutos. O objetivo é apresentar o problema, demonstrar a solução, provar a viabilidade do piloto e finalizar com um pedido claro de recurso.

0:00-0:40 | Abertura e problema

"No Recife, parte importante dos riscos de saúde ambiental nasce ou é percebida muito perto de onde as pessoas vivem. Em abril de 2026, a própria Prefeitura informou que cerca de 80% dos focos de Aedes identificados estão em residências. A cidade também já recebe solicitações relacionadas a roedores, escorpiões, mosquitos e outros riscos. O desafio, portanto, não é apenas criar mais um canal de denúncia. É transformar observações espalhadas pela população em informação territorial organizada, priorizada e útil para quem precisa agir."

0:40-1:20 | A solução

"É para isso que propomos o VigiaSaúde Recife: uma plataforma comunitária inteligente de vigilância em saúde ambiental. O morador registra uma ocorrência pelo celular, com foto, localização e uma descrição simples. A PWA funciona mesmo com conexão instável. Quando o dado chega ao sistema, ele passa a compor um mapa territorial e pode ser analisado junto a outros registros. A IA entra apenas como apoio: ajuda a classificar imagens e perceber concentrações ou recorrências, sem substituir a validação dos profissionais de saúde."

1:20-2:05 | Como funciona na prática

"Imagine seis registros de escorpiões em poucos dias dentro de uma mesma microárea. Isoladamente, cada registro é apenas uma ocorrência. Juntos, eles podem indicar uma concentração que merece atenção. O VigiaSaúde agrupa essas evidências, apresenta a prioridade no dashboard e permite que o agente de campo valide tecnicamente a situação. Depois da inspeção ou intervenção, o status retorna ao cidadão. A comunidade pode informar se o problema melhorou ou continua acontecendo. Assim fechamos um ciclo que hoje tende a ficar fragmentado: comunidade, dado, priorização, ação e retorno."

2:05-2:45 | Inovação social e atores

"A inovação social está justamente no modo como esse sistema é construído. A Secretaria de Saúde e a Vigilância de Zoonoses orientam os protocolos. A Prefeitura articula a implantação. A EMPREL pode apoiar a infraestrutura e as integrações. A UNICAP atua como parceira científica e de inovação, especialmente em IA, análise de dados, UX e avaliação. E moradores e agentes de campo não são apenas usuários: eles participam da cocriação e da validação. A comunidade funciona como sensor do território, sem substituir a validação técnica."

2:45-3:30 | Método e piloto

"A proposta não começa tentando atender a cidade inteira. O plano é executar um piloto de seis meses em um território selecionado com a Vigilância. No primeiro mês fazemos cocriação e definimos requisitos. No segundo, prototipamos e validamos a experiência. Nos meses três e quatro desenvolvemos o MVP. No quinto fazemos testes, segurança, LGPD e capacitação. No sexto operamos o piloto e medimos resultado com 50 a 100 moradores e 5 a 10 agentes de campo."

3:30-4:15 | Impacto mensurável

"Nosso indicador principal não é número de downloads. Queremos reduzir o tempo entre o registro comunitário e a validação ou encaminhamento técnico em pelo menos 30%. Também vamos medir a taxa de ocorrências prioritárias validadas, o percentual que recebe encaminhamento, a recorrência após as intervenções e a percepção de utilidade pela comunidade. Dessa forma, conseguimos demonstrar se a tecnologia realmente melhora o processo, em vez de apenas gerar mais dados."

4:15-4:50 | Custo e pedido de recurso

"Para entregar o piloto completo, nossa estimativa de mercado é de aproximadamente R$ 248 mil. Para captação, propomos um orçamento de R$ 250 mil para seis meses. O valor cobre desenvolvimento da plataforma, banco georreferenciado, IA, dashboard, UX, testes, segurança e LGPD, nuvem, oficinas comunitárias, capacitação e avaliação. Contrapartidas da UNICAP, EMPREL e Prefeitura podem reduzir o desembolso direto e aumentar a sustentabilidade do projeto."

4:50-5:00 | Fechamento

"O VigiaSaúde não pretende substituir os canais existentes nem o trabalho dos agentes. A proposta é conectar melhor as informações que já surgem no território com a capacidade técnica de resposta. Com R$ 250 mil, podemos sair de uma ideia para um piloto mensurável e decidir, com evidências, se a solução merece ser ampliada. VigiaSaúde Recife: comunidade e poder público enxergando o risco juntos, para agir mais cedo."